## Slide 1: MALPIX8 Design
2017/4/20
Y. Fujita

## Slide 2: MALPIX8 Status
デザインレビュー 5/16 13:30 – 15:30
締切 5/31
設計状況
  Decoder To be Update Done
  TMC To be Update Designing
  Pixel To be Update Not yet
  周辺 To be Created Not yet
  トップ To be Created Not yet
このあたりで設計レビュー
現在

## Slide 3: Decoder 128
アドレス指定時に使用
Decoder 64（MALPIX5 ～ 7 で使用）を拡張
ドライブ能力の強化
Decoder 64
Decoder 128

## Slide 4: TMC 更新
VCO
  遅延インバータのパラメータ統一
  ドライバ部との電源分離
  ドライバの改善
    初段：負荷の軽減のため最小 INV に変更
    最終段：ドライブ能力の強化
  電源配線へのパスコン実装
分周比 1:1 の追加
Problems
遅延ばらつき
スピード
ジッタ
新井さんからの指摘

## Slide 5: VCO 更新
遅延インバータおよび出力ドライバは完全に同一、遅延はダミー（３種類）で調整
  遅延インバータおよび出力ドライバ内で遅延を調整@MALPIX7
電源の分離（VCO と出力ドライバ）
出力ドライバの改善
ダミー ダミー２ ダミー３
遅延インバータ 出力ドライバ
ドライバ電源 VCO 電源
O<1> O<2> O<3> O<4> O<5> O<6> O<7> O<8> O<9> O<10> O<11> O<12> O<13> O<14> O<15> O<16> O<0>

## Slide 6: VCO レイアウト現状
VCO @MALPIX7
VCO @MALPIX8
54um
36um

## Slide 7: Simulation
下りエッジ使用
1ns
O1 は O16 と同タイミング
O<1>
O<3>
O<5>
O<7>
O<9>
O<11>
O<13>
O<15>
O<0>
O<2>
O<4>
O<6>
O<8>
O<10>
O<12>
O<14>
O<16>
30ns

## Slide 8: 分周比 1:1 の追加
VCO 出力をセレクタへ
VCO
Divider
Selector
1:1 分周 1:2 分周 1:4 分周

## Slide 9: 64um Pixel array (150 x 150)
MALPIX7
REQ selector
電源配線 400um
16-bit to 4-bit Encoder
24-bit Time Latch
128-bit Address Decoder
TMC
Bias

## Slide 10: MALPIX8 全体構成（池辺先生案）
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
Hit!
LATCH
Hit!
Hit!
Hit!
Hit!
Hit!
Hit!
Hit!
Counter + TMC
LATCH
LATCH
LATCH
LATCH
LATCH
LATCH
LATCH
External Clock
MALPIX8
9.6mm (64um x 150)
400um
I/O セルで 1mm 要
Counter + TMC
Counter + TMC
Counter + TMC
75 x 75 アレイに４分割

## Slide 11: データバス（行）
MALPIX6, 7
MALPIX8
CELL(0,0)
CELL(63,0)
12
12
D[11:0]
MALPIX
Time Counter
Latch
12
REQ
RA[0]
PRCHARGE
CELL(0,0)
CELL(127,0)
12
12
D[11:0]
MALPIX
Time Counter
Latch
12
REQ
RA[0]
PRCHARGE
45um
レイアウトを 64um ピッチ内に収める必要あり

## Slide 12: ピクセルサイズの比較
MALPIX5 (64 x 64 um2) MALPIX7 (45 x 45 um2)
DFF x 4
メモリに DFF を用いることにより、容量比ゲインアンプを収められるか？
容量比ゲインアンプ